|  | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CANELAS Ano letivo 2025/2026 |  |
| --- | --- | --- |

PRÉ-PROJETO PAP

VeriFact

Plataforma Web de Deteção de Fake News

Nome do aluno: Emílio Pires da Silva Nome do curso: Técnico Informático - Sistemas Nome da turma: 12E Data: 18/09/2025

# INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma plataforma web capaz de identificar e verificar a veracidade de notícias, recorrendo a tecnologias de Inteligência Artificial (IA) e verificação de factos. A plataforma, denominada VeriFact, permite ao utilizador submeter um texto noticioso ou o URL de um artigo e obter, de forma automática, uma análise detalhada sobre a sua veracidade.

Para concretizar este objetivo, a solução recorre a múltiplas APIs externas — nomeadamente a API Groq com modelo de linguagem LLaMA para análise de conteúdo, a Google Fact Check API para consulta de verificações existentes, e a NewsAPI para apresentação de notícias atuais na plataforma. O backend é desenvolvido em PHP com base de dados MySQL, e o frontend em HTML, CSS e JavaScript puro.

O tema foi escolhido pela sua relevância social e pelo desafio técnico que representa, permitindo aplicar de forma integrada conhecimentos de programação web, bases de dados, APIs, autenticação e alojamento — todas competências centrais do curso de Técnico Informático — Sistemas.

# OBJETIVOS

## Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web funcional de deteção de fake news, acessível publicamente, que permita aos utilizadores verificar a veracidade de textos noticiosos e URLs de artigos através de Inteligência Artificial e fact-checking automático.

## Objetivos específicos

- Estudar e comparar as diferentes APIs de Inteligência Artificial disponíveis para análise de linguagem natural, selecionando a mais adequada ao projeto.

- Desenvolver o frontend da plataforma em HTML5, CSS3 e JavaScript, com suporte a modo escuro/claro, design responsivo e suporte multilingue (PT, EN, ES, FR).

- Implementar o backend em PHP com base de dados MySQL, seguindo uma arquitetura RESTful com autenticação por tokens JWT.

- Integrar a API Groq (LLaMA) para análise automatizada do conteúdo noticioso e produção de veredictos fundamentados.

- Integrar a Google Fact Check API para complementar a análise com fact-checks realizados por organizações jornalísticas reconhecidas.

- Implementar um sistema de autenticação completo, incluindo registo, login, login com Google (OAuth 2.0) e recuperação de palavra-passe por email.

- Criar um painel de administração para gestão de utilizadores, verificações e estatísticas da plataforma.

- Publicar a plataforma num servidor de alojamento web real e garantir o seu correto funcionamento em ambiente de produção.

# METODOLOGIA

Análise de Requisitos:

Identificação das funcionalidades essenciais da plataforma, incluindo os tipos de entrada aceites (texto livre e URL), os serviços externos a integrar (Groq, Google Fact Check, NewsAPI), o modelo de autenticação e os requisitos de segurança. Definição da arquitetura técnica e escolha das tecnologias a utilizar.

Desenvolvimento:

Implementação do frontend com HTML5, CSS3 e JavaScript, incluindo todas as páginas da plataforma (início, verificação, notícias, perfil, histórico, painel de administração, autenticação). Desenvolvimento do backend em PHP com endpoints RESTful para autenticação, verificações, relatórios e notícias. Criação e configuração da base de dados MySQL com as tabelas necessárias. Integração de todas as APIs externas e implementação da lógica de análise e geração de veredictos.

Testes:

Realização de testes funcionais a todos os endpoints do backend, testes de integração com as APIs externas, testes de usabilidade da interface em diferentes dispositivos e browsers, e testes de segurança do sistema de autenticação. Resolução de incompatibilidades identificadas no servidor de alojamento.

Documentação:

Produção do relatório final da PAP, incluindo a descrição detalhada das etapas de desenvolvimento, arquitetura do sistema, diagramas de fluxo, capturas de ecrã da plataforma, código-fonte relevante e resultados obtidos.

# RECURSOS

Hardware:

- Computador com sistema operativo Windows para desenvolvimento. (já existente)

- Telemóvel para testes de responsividade da plataforma. (já existente)

Software:

- Visual Studio Code — editor de código para desenvolvimento do frontend e backend.

- XAMPP — servidor local Apache + PHP + MySQL para desenvolvimento e testes.

- Browser Google Chrome com DevTools para depuração do frontend.

- Git — controlo de versões do código-fonte.

- Postman — teste dos endpoints da API backend.

APIs e Serviços Externos (gratuitos):

- Groq API (LLaMA) — análise de conteúdo por Inteligência Artificial. (gratuito)

- Google Fact Check Tools API — verificação de factos. (gratuito)

- NewsAPI — feed de notícias em tempo real. (plano gratuito)

- Google OAuth 2.0 — autenticação com conta Google. (gratuito)

- EmailJS — envio de emails para recuperação de palavra-passe. (plano gratuito)

- InfinityFree — alojamento web gratuito com suporte a PHP e MySQL. (gratuito)

Bibliotecas JavaScript:

- jsPDF — geração de relatórios PDF no browser.

- Google Identity Services (GSI) — integração do login com Google.

Referências e Apoio:

- Documentação oficial das APIs utilizadas (Groq, Google, NewsAPI, EmailJS).

- MDN Web Docs e W3Schools para referência de tecnologias web.

- Apoio de professores e orientadores na área de programação e redes.

Considerando que todas as ferramentas e serviços utilizados são gratuitos ou já existentes, o custo total estimado do projeto é de 0 euros.

# CRONOGRAMA

Apresenta-se de seguida o plano de atividades com os prazos previstos para cada fase do projeto, permitindo visualizar a organização e sequência do trabalho ao longo do ano letivo 2025/2026.

| Fase | Data Início | Data Conclusão | Objetivos / Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Análise de requisitos | 15/09 | 29/09 | Definição das funcionalidades, levantamento das APIs a integrar e escolha da arquitetura técnica. |
| Design e prototipagem | 01/10 | 20/10 | Criação do design visual da plataforma, paleta de cores, estrutura de páginas e fluxos de navegação. |
| Desenvolvimento frontend | 21/10 | 20/11 | Implementação de todas as páginas em HTML, CSS e JavaScript, incluindo design responsivo e modo escuro. |
| Desenvolvimento backend | 21/11 | 15/02 | Criação da API REST em PHP, configuração da base de dados MySQL e implementação da autenticação JWT. |
| Integração de APIs | 01/01 | 28/02 | Integração das APIs Groq, Google Fact Check, NewsAPI, Google OAuth e EmailJS na plataforma. |
| Testes e correções | 15/02 | 20/03 | Testes funcionais, de integração e de usabilidade. Resolução de erros e otimizações. |
| Publicação online | 01/03 | 31/03 | Deploy da plataforma no servidor InfinityFree e resolução de incompatibilidades de produção. |
| Documentação final | 15/01 | 16/07 | Elaboração do relatório técnico da PAP, organização dos resultados e preparação da apresentação. |

# RESULTADOS ESPERADOS

O principal resultado esperado é a entrega de uma plataforma web completamente funcional e acessível publicamente que permita a qualquer utilizador verificar a veracidade de notícias de forma simples e intuitiva, obtendo um veredicto fundamentado (Verdadeiro, Suspeito ou Falso) acompanhado de uma percentagem de fiabilidade e de um resumo explicativo gerado por Inteligência Artificial.

Espera-se que a plataforma seja responsiva, compatível com dispositivos móveis e computadores, e que ofereça uma experiência de utilização moderna e acessível. O sistema de autenticação deverá permitir o registo e login de utilizadores, incluindo a opção de login com conta Google, e o armazenamento do histórico de verificações para posterior consulta.

A integração do painel de administração deverá permitir uma gestão eficaz da plataforma, com acesso a estatísticas globais, gestão de utilizadores e consulta de todas as verificações realizadas.

Outro resultado importante será a documentação completa do projeto, detalhando as etapas de análise, desenvolvimento, testes e publicação, servindo como registo do processo e suporte para futuras melhorias ou expansões da plataforma.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DUCKETT, Jon. HTML and CSS: Design and Build Websites. 1. ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2011.

WELLING, Luke; THOMSON, Laura. PHP and MySQL Web Development. 5. ed. Boston: Addison-Wesley, 2016.

GROQ. Groq API Documentation. Disponível em: <https://console.groq.com/docs>. Acesso em: set. 2025.

GOOGLE. Google Fact Check Tools API. Disponível em: <https://developers.google.com/fact-check/tools/api>. Acesso em: out. 2025.

NEWSAPI. NewsAPI Documentation. Disponível em: <https://newsapi.org/docs>. Acesso em: out. 2025.

MDN WEB DOCS. Web technology for developers. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: set. 2025.

PHP. PHP Manual. Disponível em: <https://www.php.net/manual>. Acesso em: out. 2025.

EMAILJS. EmailJS Documentation. Disponível em: <https://www.emailjs.com/docs>. Acesso em: nov. 2025.

INFINITYFREE. InfinityFree Web Hosting. Disponível em: <https://infinityfree.com>. Acesso em: dez. 2025.